西咸新区油气储存企业本质安全提升

和安全风险管控工作实施方案

为深入贯彻落实《国务院安全生产委员会关于印发全国危险化学品安全风险集中治理方案的通知》（安委〔2021〕12号）和省、市安委会关于危险化学品安全风险集中治理部署要求，深化2021年大型油气储存基地安全风险评估工作成效，进一步推动大型油气储存基地全面落实安全风险防控措施，着力提升油气储存企业本质安全和安全风险管控能力，按照《西安市安全生产委员会办公室关于印发全市油气储存企业本质安全提升和安全风险管控工作实施方案的通知》（市安委办发〔2022〕16号），结合新区实际制定本实施方案。

一、工作目标

在大型油气储存基地安全风险评估工作的基础上，集中一年时间，督促大型油气储存基地聚焦重大安全风险防控，严格落实“一库一策”整改提升方案，有效配备应用气体检测、紧急切断、视频监控、雷电预警系统（以下简称“四个系统”）。2022年6月前完成“一库一策”问题隐患整改和“四个系统”改造提升。2022年10月前建立大型油气储存基地风险评估长效机制、提升安全管理信息化水平，推进企业端安全风险智能化管控平台建设。配齐配强消防救援力量和应急救援装备物资，提升消防应急救援能力。实现高风险、较高风险等级大型油气储存基地动态“清零”。

延伸开展中小型油气储存企业和仓储经营燃料、易燃易爆液体企业的本质安全提升和安全风险管控措施落实，开展安全风险评估工作，全面推动“一库一策”“一企一策”整改提升方案和安全风险管控措施，分级完成检查评估发现问题隐患整改，整治安全距离不足等突出问题，提升本质安全水平。

二、工作范围

大型油气储存基地（中石油西北销售陕西分公司）全面推进；中小型油气储存企业和仓储经营燃料、易燃易爆液体企业（符合《石油库设计规范（GB50074-2014）》）结合实际落实。

三、工作任务

（一）推进“一库一策”“一企一策”问题隐患整改

1.督促大型油气储存基地按照“一库一策”整改提升方案，对企业自评、省级应急管理部门或央企总部深度评估、应急管理部督导核查发现的问题隐患，全部按限期完成整改。（新区应急管理局牵头，秦汉新城负责辖区内工作实施，中石油西北销售陕西分公司落实，2022年6月底前完成）

2.对未按限期完成问题隐患整改的大型油气储存基地企业，按要求依法跟进处置并落实管控措施；对存在重大隐患和停产整顿的企业，配合省应急管理厅完成验收和复产工作。（新区应急管理局牵头，秦汉新城负责辖区内工作实施，2022年6月底前完成）

3.延伸开展6家中小型油气储存企业和仓储经营燃料、易燃易爆液体企业的本质安全提升和安全风险管控措施落实。建立中小型油气储存企业和仓储经营燃料、易燃易爆液体企业台账，结合中小型油气储存企业和仓储经营企业实际，参照《油气储存企业安全风险评估细则（试行）》，组织对中小型油气储存企业和仓储经营燃料、易燃易爆液体企业开展安全风险评估工作，督促制定并落实“一库一策”“一企一策”本质安全整改提升方案和安全风险管控措施。（沣西新城、秦汉新城、空港新城负责辖区内工作实施，2022年6月底前完成）

（二）开展本质安全提升专项整治

4.落实应急管理部印发的《油气储存企业紧急切断系统基本要求》《大型油气储存基地雷电预警系统基本要求》，配合督促大型油气储存基地的紧急切断系统问题整改和雷电预警系统配备应用提供技术指导。（新区应急管理局牵头，秦汉新城负责辖区内工作实施，2022年6月底前完成）

5.督促推进大型油气储存基地全部配备并有效投用“四个系统”，对2021年底前未完成气体检测、视频监控系统问题整改的企业，按照《安全生产法》跟进执法、严格处罚；完成紧急切断系统问题整改和雷电预警系统配备应用，配合省、市对未按期完成整改的企业，依法跟进执法措施。（新区应急管理局牵头，秦汉新城负责辖区内工作实施，2022年6月底前完成）

6.彻底整治安全距离不足等突出问题，对外部安全距离不足的企业制定专项整改方案，落实减量、停用设施、搬迁转移等管控措施；对储罐间距、防火堤容量不足的企业，开展火灾爆炸风险评估，落实相应风险管控措施。（新区应急管理局牵头，相关新城负责辖区内工作实施，2022年10月底前完成）

（三）严格落实安全风险评估长效机制

7.落实应急管理部印发的《油气储存企业安全管理规范》，组织开展专题培训，督促大型油气储存基地持续提升安全管理水平，压实企业安全生产主体责任。（新区应急管理局负责，持续推进）

8.落实常态化安全风险评估机制，实施分级监管。督促推进大型油气储存基地每年开展1次自评自查，每3年开展一次深度评估，新区应急管理局负责对企业自评及整改情况进行核查；督促小型油气储存企业和仓储经营燃料、易燃易爆液体企业每年开展2次自评自查，各新城负责对本辖区企业自评及整改情况进行核查。（新区应急管理局牵头，相关新城负责辖区内工作实施，持续推进）

（四）提升安全管理信息化水平

9.组织有关企业开展《油气储存企业安全风险智能化管控平台建设指南》专题培训，督促指导企业建设企业端安全风险管控平台，有效提升信息化智能化水平，在风险监测预警、特殊作业、智能巡检、人员定位、双重预防机制等方面实现风险智能化管控。（新区应急管理局牵头，相关新城负责辖区内工作实施，2022年12月底前完成）

（五）提升消防应急救援能力

10.配合省应急管理厅指导大型油气储存基地建强企业专职消防队，建立健全与就近消防救援站之间的联调联战机制，完善联动处置预案，提高消防应急救援能力。（新区消防救援支队负责，中石油西北销售陕西分公司落实，2022年12月底前完成）

11.统筹应急救援设备、器材、物资和力量，推动大型油气储存基地配足配齐灭火药剂和灭火救援装备。促进企业应急救援力量与各级各有关部门相关预案衔接畅通，补齐消防短板，提高消防应急救援能力。（新区消防救援支队、新区应急管理局按职责分工落实，2022年12月底前完成）

四、工作要求

（一）高度重视，提高认识。各新城和有关企业要高度重视，提高政治站位，强化底线思维，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任，按照总体部署要求制定辖区实施方案，确保各项措施落实落细，为党的二十大胜利召开提供有力安全保障。

（二）及时部署，分类推进。各新城要分类组织推进大型油气储存基地及延伸的中小型油气储存企业和仓储经营燃料、易燃易爆液体企业实施本质安全提升和安全风险管控，全面落实“一库一策”“一企一策”整改提升，督促企业完成专项治理任务，对未按时完成任务的企业依法查处。有关企业切实履行主体责任，集中攻坚重点任务，确保各项工作落实到位。

（三）认真履职，强化督导。市上将按照月调度工作机制要求，集中组织开展现场督导检查，推进“一库一策”“一企一策”整改提升、“四个系统”建设等进展情况。请相关新城每月20日前向新区应急管理局报送专项治理进展情况，新区应急管理局汇总后上报。

附件：新区油气储存企业本质安全提升和安全风险管控工作

企业名单

附件

新区油气储存企业本质安全提升和

安全风险管控工作企业名单

（一）1家大型油气储存基地企业：

中石油西北销售陕西分公司（秦汉新城）

（二）6家中小型油气储存企业：

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库（秦汉新城）

咸阳华源石化工贸有限公司（秦汉新城）

中石油长庆油田陕西石油咸阳商业储备库（秦汉新城）

中石油长庆油田第一输油处咸阳输油站（秦汉新城）

陕西天地瑞石油有限公司（秦汉新城）

中航油料有限责任公司西安分公司机场油库（空港新城）

（三）3家仓储经营燃料、易燃易爆液体企业：

西安光宇石化有限公司（沣西新城）

西安龙腾化工有限公司（沣西新城）

西安浙华化工有限公司（沣西新城）