西咸新区考古工作管理办法

（2023年修订版）

第一章 总则

- 为深入贯彻落实习近平总书记关于考古工作系列重要论述和重要指示批示精神，根据《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》《陕西省文物保护条例》等相关法律、法规，结合新区实际，制定本办法。

- 本办法所指考古工作包括考古调查、勘探和发掘，新区范围内的考古工作管理适用于本办法。

第二章 管理职责

- 新区管委会履行全区范围内考古工作统筹管理和指导监管责任，新城管委会履行辖区内考古工作管理主体责任。

- 文物主管部门负责指导和监督管理全区的考古工作。发改、财政、自然资源、住建、应急、公安等部门按照各自职责，协助做好考古管理工作。

第三章 考古前置

- 新区范围内的土地在供应之前原则上均须完成考古调查、勘探和必要的考古发掘工作。涉及文物保护单位保护范围和建设控制地带的考古工作管理，按照上级文物主管部门有关要求执行。

文物主管部门会同自然资源主管部门做好土地供应前的考古管理工作，将文物保护具体要求纳入土地供应中落实。新区文物考古中心组织指导并参与开展新区范围内的考古工作。新城组织实施考古工作，并进行日常监管。考古单位在文物主管部门的指导下开展考古工作。

- 新区考古前置要求提出前已经供应的土地，由用地单位按程序组织考古工作，未完成考古调查勘探及必要的考古发掘工作并通过考古工作审核前不得开工建设。

- 不涉及文物保护单位和一般不可移动文物的，具备以下情况，可不进行考古调查勘探和必要的考古发掘工作：

（一）老厂区、老城区等翻建改造项目，且原地基已下挖至生土层的；

（二）已供的划拨用地办理出让手续，无需建设的；

（三）宗地上建筑物按现状保留、无需建设的；

（四）规划建设城市绿地，且无大面积硬质铺装的和深挖的；

（五）项目主体用地已供应，需补供边角地，边角地无需建设的；

（六）其他可不进行考古调查勘探和必要考古发掘的情况。

- 对于确因客观原因无法一次性全部完成考古调查勘探及必要考古发掘的中、省、市、新区重大建设项目、重大招商引资项目、基础设施项目、军工类项目和民生项目，且不涉及文物保护单位和一般不可移动文物的，经新区文物主管部门组织评估研判，在保障地下文物安全的前提下，可视情况采取延缓机制。未完成考古工作前，不得将土地交付使用。延缓时限原则上不超过3个月，若因天气、土地整理等可适当延长，不超过6个月。

- 申请考古勘探的土地应符合以下条件：

（一）具备明确的考古勘探区域的边界桩点；

（二）完成考古勘探区域居民、用户迁出，果木、青苗补偿 及现代坟墓迁移；

（三）考古勘探区域地表无建（构）筑物、硬化地面、垃圾 堆积，地表下无现代建筑基础、回填垃圾等障碍物；

（四）无妨碍考古工作的权属纠纷；

（五）法律、法规规定的其他条件。

- 在文物保护单位的保护范围和建设控制地带内、文物密集区及地下有明确文化遗存的区域，建设单位和施工单位 在开展清表等作业时，须在文物或考古单位工作人员的指导下进 行。发现文物遗迹的，须立即停工并采取保护措施，及时报属地 文物主管部门。

- 从事考古工作的单位须是具有国家文物局核发考 古发掘资质的独立法人单位。考古发掘资质单位应按照《考古发掘管理办法》《田野考古工作规程》《考古发掘项目检查验收办法（试行）》《考古勘探工作规程（试行）》等有关规定，组织考古业务的实施、管理和验收，保证考古工作质量和文物安全。

- 考古单位在新区从事考古工作前须在新区文物主管部门备案，在完成考古工作后，于15个工作日内向新区文物主管部门、工作协议签订单位提交考古成果报告和文物保护建议。

第四章 管理利用

- 考古单位应加强考古工地安全管理和标准化建设，落实安全责任人公示公告制度，明确考古工作棚、墓葬支护架、工地防护设施和安全防护设备等配置要求，符合环保、消防、安防和安全生产等相关规定，保障人员安全和文物安全。

- 考古单位应严格按照考古工作规程开展工作，研发考古科学关键技术、改进升级考古技术装备、加强考古项目的信息化管理。

- 考古单位应及时做好考古现场出土（出水）文物、标本和各类记录资料建档、保管工作，鼓励有条件的单位对公众开放考古工地、考古工作站，开展形式多样的公众考古活动，充分发挥文物的公众教育作用。

- 文博单位须做好考古出土（出水）文物入藏的交接手续，建立出土（出水）文物接收、鉴定、登记、编目和档案制度，积极利用考古出土（出水）文物充实博物馆展陈，并为考古单位和人员研究、借用相关考古出土（出水）文物提供便利。

第五章 工作保障

- 新区、新城应建立包括文物主管部门、项目单位主管部门、自然资源部门、公安部门、综合执法、街办和建设单位、考古单位等在内的多部门、多单位联合会商机制，定期报告有关情况；畅通信息反馈渠道，对考古和文物保护工作中易出现问题的区域和环节重点关注，及时研究解决问题。

- 新区、新城应建立文物考古安全责任追究制度，发生下列情况之一的，由文物主管部门或相关部门依法依规追究有关单位和个人责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

- （一）违反《考古发掘管理办法》《田野考古工作规程》《考古发掘项目检查验收办法（试行）》《考古勘探工作规程（试行）》有关规定，考古调查、勘探或发掘工作存在质量问题，造成古代文化遗存破坏或出土文物损毁的；

- （二）对不落实考古前置制度擅自施工或延缓期间发生重大文物安全事故，造成古代文化遗存被破坏或出土文物损毁的；

（三）考古工地发生重大文物安全或人身安全事件的；

（四）法律、法规规定的其他违法违规行为。

- 新区、新城应加大对考古工作的人力、物力、财力等方面的支持，促进文物分布重点区域考古基地和人才队伍建设，提升新区考古工作和能力水平。

- 考古前置工作费用列入土地供应成本。新区考古前置要求提出前已供应土地的考古工作费用和项目建设施工中发现文物所需的抢救性考古费用，由项目单位列入工程预算。

第六章 附则

- 本办法未尽事宜按照相关法律法规要求执行。

- 本办法由新区文物主管部门负责解释。

- 本办法自发布之日起施行。2020年12月31日新区管委会发布的《西咸新区考古工作管理办法》《西咸新区考古工作管理实施细则》（陕西咸办发〔2020〕22号）同时废止。