附件

西咸新区第四批集中交办道路交通安全隐患整治情况汇总表

| 序号 | 督办 单位 | 隐患名称 | 安全隐患具体内容 | 是否属于重 大隐患 | 整治完 成时限 | 隐患整改负责人 |  | 责任人 | 整改完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 姓名 | 联系电话 |  |  |
| 1 | 空港新城 | 空港新城北太路杈杨村段 | 北太路杈杨村段没有减速带 | 否 | 2018.12.30 | 兰晓光 | 13229743689 | 贺 键 | 已完成 |
| 2 | 沣东新城 | 沣东新城科源路 | 路口绿化带端头缺少指示标志 | 否 | 2018.12.30 | 逯 斌 | 13759981501 | 柳 政 | 已完成 |
| 3 | 秦汉新城 | 秦汉新城光伏一路 南口 | 光伏一路南口检查井点位因车辆碾压，路面沉陷 | 否 | 2018.12.31 | 张 渤 | 13571052031 | 杨占文 | 已完成 |
| 4 | 沣西新城 | 沣西天雄西路与咸户路十字 | 天雄西路与咸户路十字废旧红绿灯与电线杆未拆除，影响正常交通 | 否 | 2018.12.31 | 吴 勇 | 18009106115 | 刘宇斌 | 已完成 |
| 5 | 泾河新城 | 泾河新城泾河高太路 | 缺失行车标线 | 否 | 2018.12.30 | 孔海峰 | 13220009372 | 张宏伟 | 已完成 |
| 6 | 城市管理与交通运输局 | 沣西新城大庞路 | 大庞路坑槽较多，需要及时修补 | 否 | 2019.1.30 | 宇武龙 | 18691031840 | 郭海军 | 正在整改中 |
| 7 |  | 秦汉新城咸高路 | 咸高路道路标线磨损、缺失，需进行补划 | 否 | 2019.1.30 | 宁联卫 | 13891052358 |  | 正在整改中 |
| 8 |  | 泾河新城正阳大道、高泾路 | 正阳大道、高泾路没有减速带，需要安装 | 否 | 2019.1.30 | 齐 峰 | 13892001333 |  | 正在整改中 |
| 9 | 公安局 | 泾河新城北极宫大街与泾干大街交汇处 | 标线不清楚 | 否 | 2019.2.15 | 李彬强 | 15029500761 | 王勤智 | 正在整改中 |
| 10 |  | 泾河新城泾干大街与金柳大街交汇处 | 无标识标线 | 否 | 2019.2.15 | 李彬强 | 15029500761 |  | 正在整改中 |